취약점 진단 솔루션
오픈소스 라이브러리 취약점 분석 보고서

보안제품 내 레거시 네이티브 컴포넌트 위험도 및 긴급 패치 가이드

분석 기준일: 2026-06-29

| 대상 제품 | 취약점 진단 솔루션 |
| --- | --- |
| 분석 범위 | OpenSSL, POCO C++, zlib, libexpat, PCRE, SQLite, TinyXML, SIGAR, PostgreSQL |
| 문서 성격 | 내부 검토 및 패치 우선순위 산정용 1차 분석 보고서 |
| 주의 사항 | 실제 위험도는 정적 링크 여부, 기능 사용 여부, OS 벤더 백포트, 외부 입력 도달 가능성에 따라 달라질 수 있음 |

1. Executive Summary

본 보고서는 취약점 진단 솔루션에 포함된 주요 오픈소스 라이브러리의 버전 노후화와 공개 취약점 노출 가능성을 1차 분석한 문서이다. 분석 결과, 현재 구성은 보안 제품에 포함되기에는 오픈소스 보안 부채가 매우 큰 상태로 판단된다.

특히 OpenSSL 1.0.2o/1.0.2p, zlib 1.2.3, libexpat 2.0.1, SQLite 3.7.7.1, POCO C++ 1.4.2는 즉시 패치 계획을 수립해야 하는 P0/P1 대상이다. 취약점 진단 솔루션은 외부 시스템의 TLS 인증서, HTTP 응답, XML, 압축 데이터, 배너 정보, 취약점 DB 등을 처리하므로 일반 업무 시스템보다 악성 입력에 노출될 가능성이 크다.

핵심 메시지: 보안제품이 외부 공격면을 줄여야 함에도, 오래된 네이티브 오픈소스 라이브러리를 내장하면 오히려 제품 자체가 신규 공격면이 될 수 있다. 이 상태는 고객사 보안성 검토, 납품 점검, 취약점 진단 결과에서 “보안제품 내 취약 컴포넌트”로 지적될 가능성이 높다.

2. 진단 대상 라이브러리

| 항목 | 실제 버전 | 주요 사용 영역 |
| --- | --- | --- |
| OpenSSL | 1.0.2o / 1.0.2p | TLS/암호화/인증서 처리 |
| POCO C++ | 1.4.2 | C++ 네트워크/HTTP/XML/ZIP/SSL 프레임워크 |
| zlib | 1.2.3 | 압축/해제 |
| libexpat | 2.0.1 | XML 파싱 |
| PCRE | 8.x | 정규식 처리 |
| SQLite | 3.7.7.1 | 로컬 DB/취약점 DB/스캔 결과 저장 |
| TinyXML | 2.6.2 | 경량 XML 파싱 |
| SIGAR | 1.6.4 | 시스템 정보 수집 네이티브 라이브러리 |
| PostgreSQL | 13.0 | 서버 DB/관리 DB/결과 저장소 |

3. 우선순위 요약

| 우선순위 | 대상 | 위험도 | 핵심 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | OpenSSL 1.0.2o / 1.0.2p | Critical | 공식 지원 종료, TLS/인증서 처리 취약점 누적, 보안 제품 내 잔존 자체가 중대 리스크 | OpenSSL 3.5 LTS 또는 지원 중인 3.x 계열로 전환 |
| P0 | zlib 1.2.3 | Critical/High | 압축 데이터 처리 중 메모리 손상·DoS 가능, 매우 오래된 버전 | zlib 1.3.1 이상 또는 OS 벤더 최신 보안 패치 |
| P0 | libexpat 2.0.1 | Critical/High | 조작된 XML 처리 시 DoS/메모리 취약점 영향 가능 | Expat 최신 2.x 계열로 전환, DTD/XXE 차단 |
| P0 | SQLite 3.7.7.1 | High | 악성 DB/SQL 처리 시 crash·메모리 취약점 가능, 2011년대 구버전 | SQLite 최신 안정 버전으로 전환 |
| P0/P1 | POCO C++ 1.4.2 | High | 프레임워크 자체 노후화 및 bundled expat/zlib/SQLite/PCRE 중복 위험 | POCO 최신 안정 버전으로 업그레이드, bundled 라이브러리 정리 |
| P1 | TinyXML 2.6.2 | High | crafted XML로 무한 루프/프로세스 종료 DoS 가능 | TinyXML2 최신 또는 단일 XML 파서로 통합 |
| P1 | PostgreSQL 13.0 | High | 초기 릴리스이자 upstream EOL 계열. 13.1~13.23 보안 수정 미반영 가능 | 최소 13.23, 장기적으로 16/17/18 계열 이전 |
| P1/P2 | PCRE 8.x | Medium~High | 구 PCRE EOL, ReDoS·stack exhaustion 위험 | PCRE2 전환, timeout/match limit 설정 |
| P2 | SIGAR 1.6.4 | Medium | 오래된 네이티브 바이너리, 유지보수성 및 권한 리스크 | OSHI/native API 대체, 최소 권한 실행 |

4. 항목별 상세 분석

4.1 OpenSSL 1.0.2o / 1.0.2p

위험도: Critical

OpenSSL 1.0.2 계열은 공식 지원 종료 상태이며, 1.0.2o/1.0.2p는 최종 1.0.2u보다도 낮은 버전이다. 취약점 진단 솔루션의 HTTPS/TLS 진단, 인증서 수집, SSL 핸드셰이크 분석 경로에 직접 관여할 가능성이 높다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| TLS/DTLS 처리 취약점 및 인증서 파싱 취약점 누적 | OpenSSL 1.0.2 완전 제거 |
| TLS 1.3 미지원 및 최신 암호 정책 부적합 | OpenSSL 3.5 LTS 또는 지원 중인 3.x 계열로 전환 |
| 정적 링크 시 OS 패치만으로 해결되지 않음 | 정적 링크 바이너리 전체 재빌드 및 회귀 테스트 |
|  | FIPS 사용 환경이면 FIPS 모듈 인증 영향 별도 검토 |

4.2 POCO C++ 1.4.2

위험도: High

POCO 1.4.2는 C++ 네트워크/HTTP/XML/ZIP/SSL 기능을 제공하는 오래된 프레임워크이다. 자체 취약점뿐 아니라 bundled expat, zlib, SQLite, PCRE 등 제3자 라이브러리 포함 여부가 핵심이다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| HTTP multipart/stream 처리 DoS | POCO 최신 안정 버전으로 업그레이드 |
| XML/ZIP/SSL 연동부 취약점 | 가능하면 bundled 라이브러리 대신 검증된 외부 최신 라이브러리로 링크 |
| 제품 내 별도 라이브러리와 POCO bundled 라이브러리 중복 가능 | POCO XML/ZIP/SSL 기능 사용 경로 코드 리뷰 |
|  | 빌드 옵션과 정적 링크 여부 확인 |

4.3 zlib 1.2.3

위험도: Critical/High

zlib 1.2.3은 압축/해제 처리에 사용되는 매우 오래된 버전이다. 취약점 진단 솔루션은 HTTP gzip 응답, 압축된 진단 결과, ZIP 형태의 플러그인/취약점 DB를 처리할 수 있어 실제 공격면이 될 수 있다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| 조작된 압축 데이터 처리 중 메모리 손상 또는 crash | zlib 1.3.1 이상 또는 OS 벤더 최신 보안 패치 버전으로 교체 |
| gzip/zip bomb에 의한 CPU·메모리 고갈 | MiniZip 포함 여부 확인 및 불필요 시 제거 |
| MiniZip 포함 시 별도 취약점 영향 가능 | 압축 해제 후 총 크기·파일 수·중첩 깊이·처리 시간 제한 |

4.4 libexpat 2.0.1

위험도: Critical/High

libexpat 2.0.1은 XML 파서의 오래된 버전으로, 조작된 XML 입력에 의한 DoS/메모리 취약점 노출 가능성이 크다. 스캔 대상의 XML 응답, 취약점 DB import, 정책 XML 처리 경로가 주요 위험 지점이다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| malformed XML, invalid encoding, entity expansion에 의한 crash/DoS | Expat 최신 2.x 계열로 전환 |
| DTD/External Entity 허용 시 XXE/SSRF성 위험 | DTD, External Entity, XInclude, 외부 schema resolution 비활성화 |
| TinyXML/POCO XML과 파서 중복으로 관리 복잡성 증가 | XML 크기·depth·attribute count·entity expansion 제한 |

4.5 PCRE 8.x

위험도: Medium~High

PCRE 8.x는 구 PCRE 계열이며, 세부 버전이 불명확하다. 취약점 진단 솔루션은 정규식 기반 탐지 룰을 많이 사용하므로 ReDoS와 stack exhaustion 위험을 반드시 관리해야 한다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| 사용자 정의 정규식 또는 외부 데이터 기반 정규식 실행 시 ReDoS | PCRE2 최신 안정 버전으로 전환 |
| 복잡한 배너/로그/HTML 패턴 처리 중 CPU 고갈 | 정규식 실행 timeout, match limit, recursion limit 설정 |
| 구 PCRE EOL에 따른 보안 패치 부재 | catastrophic backtracking 패턴 사전 차단 |

4.6 SQLite 3.7.7.1

위험도: High

SQLite 3.7.7.1은 2011년대 구버전이다. 로컬 취약점 DB, 스캔 결과 DB, 플러그인 DB 또는 외부 SQLite 파일 import 기능이 있다면 악성 DB 파일 처리 취약점이 실제 위험이 된다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| 악성 SQLite DB 파일 또는 SQL 처리 중 crash/메모리 오류 | SQLite 최신 안정 버전으로 교체 |
| extension loading 허용 시 임의 코드 실행 경로로 악용 가능 | 외부 DB import는 sandbox에서 처리 |
| 구버전 SQLite의 다수 보안 수정 미반영 | sqlite3_enable_load_extension(db, 0)로 extension loading 비활성화 |
|  | PRAGMA integrity_check/quick_check로 무결성 검사 |

4.7 TinyXML 2.6.2

위험도: High

TinyXML 2.6.2는 crafted XML에 의한 무한 루프 DoS, assertion 기반 프로세스 종료 취약점 영향 가능성이 있다. Expat과 중복되므로 XML 파서 표준화를 검토해야 한다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| 조작된 XML로 무한 루프 또는 애플리케이션 종료 | TinyXML2 최신 또는 단일 XML 파서로 통합 |
| 설정/정책/플러그인 XML 처리 경로에서 DoS 가능 | XML 파일 크기·depth·encoding 검증 |
| 파서 중복으로 보안 설정 일관성 저하 | 파서 timeout과 예외 처리 강화 |

4.8 SIGAR 1.6.4

위험도: Medium

SIGAR 1.6.4는 시스템 정보 수집용 네이티브 라이브러리이다. 대형 CVE 하나보다 오래된 네이티브 바이너리, 유지보수 중단성, 높은 권한 실행 시 영향 확대가 문제다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| root/Administrator 권한 서비스에서 네이티브 모듈 오동작 시 영향 확대 | 가능하면 OSHI 또는 OS native API로 대체 |
| DLL hijacking 또는 LD_LIBRARY_PATH 오염 가능성 | 최소 권한 계정에서 실행 |
| 최신 OS 호환성 및 유지보수 문제 | native library 경로 고정, 파일 권한 및 해시 검증 |

4.9 PostgreSQL 13.0

위험도: High

PostgreSQL 13.0은 13 계열 초기 릴리스이며, 이후 보안 수정이 반영되지 않았을 수 있다. 또한 upstream 13 계열은 지원 종료 상태이므로 장기 운영에는 부적합하다.

| 주요 위험 | 권장 조치 |
| --- | --- |
| 권한 우회, 정보노출, row security/extension 관련 취약점 수정 미반영 가능 | 최소 13.23까지 minor upgrade |
| DB가 외부 접근 가능할 경우 영향 확대 | 장기적으로 PostgreSQL 16/17/18 계열 이전 |
| 지원 종료에 따른 보안성 검토 지적 가능 | pg_hba.conf에서 trust 금지, listen_addresses 최소화, SSL/TLS 및 최소 권한 적용 |

5. 취약점 진단 솔루션 특화 위험 시나리오

| 위험 시나리오 | 관련 라이브러리 | 잠재 영향 |
| --- | --- | --- |
| 스캔 대상 서버가 조작된 TLS 인증서 반환 | OpenSSL | 인증서 파싱 crash, DoS, 정보노출 가능 |
| 스캔 대상이 malformed XML 또는 비정상 SOAP/XML 응답 반환 | Expat, TinyXML, POCO XML | 진단 엔진 crash, 무한 루프, CPU 고갈 |
| 스캔 대상이 gzip/deflate/zip bomb 응답 반환 | zlib, POCO Zip | 메모리 고갈, CPU 고갈, 프로세스 중단 |
| 사용자 정의 진단 룰에 복잡한 정규식 입력 | PCRE | ReDoS, 스캔 작업 지연, 엔진 응답 불능 |
| 외부 취약점 DB 또는 플러그인 DB를 SQLite로 import | SQLite | 악성 DB 파일 처리 중 crash 또는 메모리 취약점 |
| 관리 DB가 PostgreSQL 13.0 사용 | PostgreSQL | 권한/정보노출 취약점 및 EOL 리스크 |
| 시스템 정보 수집 모듈이 높은 권한으로 실행 | SIGAR | 네이티브 모듈 오동작 시 영향 확대 |

6. 패치 로드맵

| 단계 | 권장 일정 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 즉시 조치(P0) | 1~2주 | OpenSSL 1.0.2 제거, zlib/libexpat/SQLite 교체, POCO bundled 라이브러리 확인 및 긴급 패치 계획 확정 |
| 2단계: 단기 안정화(P1) | 30일 내 | TinyXML 제거/교체, PCRE2 전환 검토, PostgreSQL 13.0 → 13.23 이상, SIGAR 대체 계획 수립 |
| 3단계: 구조 개선 | 분기 내 | 파서 sandbox화, 압축/XML/SQLite/정규식 처리 timeout, SBOM 자동 생성, 릴리스 SCA 게이트 도입 |

7. 패치 전 운영 완화책

스캔 엔진과 관리 콘솔을 관리자망/VPN/IP allowlist로 제한한다.

외부 입력 기반 XML 파싱 시 DTD, External Entity, XInclude, 외부 schema resolution을 비활성화한다.

압축 해제 시 압축 해제 후 총 크기, 파일 수, 중첩 깊이, 처리 시간을 제한한다.

정규식 기반 탐지 엔진에는 timeout, match limit, recursion limit을 적용한다.

외부 SQLite DB/플러그인/취약점 DB import는 sandbox 프로세스에서 수행한다.

네이티브 라이브러리 경로를 고정하고 DLL hijacking/LD_LIBRARY_PATH 오염을 차단한다.

PostgreSQL은 관리망에서만 접근 가능하게 하고 trust 인증을 금지한다.

제품 바이너리의 정적 링크 여부를 확인하고, 취약 라이브러리가 포함된 바이너리는 재빌드한다.

8. 검증 및 점검 명령

아래 명령은 Linux 기준 예시이다. 제품 설치 경로와 바이너리명은 실제 환경에 맞게 조정한다.

8.1 네이티브 링크 및 버전 확인

# 실제 링크된 라이브러리 확인 ldd /opt/product/bin/* 2>/dev/null ¦ egrep "ssl¦crypto¦zlib¦z.so¦expat¦pcre¦sqlite¦poco" # 바이너리 내부 문자열 기반 버전 확인 strings /opt/product/bin/* ¦ egrep -i "OpenSSL¦zlib¦expat¦SQLite¦PCRE¦POCO¦TinyXML¦SIGAR" # 정적 링크 의심 확인 readelf -d /opt/product/bin/engine ¦ egrep "NEEDED¦RPATH¦RUNPATH"

8.2 개별 컴포넌트 확인

# OpenSSL openssl version -a find /opt/product -type f \( -name "libssl*" -o -name "libcrypto*" \) -exec ls -l {} \; # SQLite sqlite3 --version strings /opt/product/bin/engine ¦ grep -i "SQLite" # PostgreSQL psql --version postgres --version psql -c "SHOW server_version;" -c "SHOW ssl;"

8.3 SBOM 및 SCA

# SBOM 생성 syft dir:/opt/product -o cyclonedx-json > sbom.json # 취약점 스캔 grype sbom:sbom.json trivy fs --scanners vuln /opt/product

9. 검증 체크리스트

| 항목 | 확인 내용 | 완료 여부 |
| --- | --- | --- |
| 정적 링크 확인 | OpenSSL/zlib/expat/SQLite가 바이너리에 정적으로 포함되어 있는지 확인 | □ |
| 중복 라이브러리 확인 | POCO bundled 라이브러리와 제품 내 별도 라이브러리 중복 여부 확인 | □ |
| 외부 입력 경로 확인 | TLS, XML, 압축, SQLite, 정규식 처리 경로가 외부 입력에 노출되는지 확인 | □ |
| 패치 후 회귀 테스트 | 스캔 기능, 인증서 수집, 압축 응답 처리, XML 결과 파싱, DB 저장 기능 정상 여부 확인 | □ |
| 운영 완화책 적용 | 관리망 제한, timeout, 크기 제한, DB 접근 제한 등 적용 | □ |
| SBOM 재생성 | 패치 후 SBOM을 재생성하고 SCA 결과를 보관 | □ |

10. 참고자료

OpenSSL 1.0.2 vulnerabilities: https://openssl-library.org/news/vulnerabilities-1.0.2/

OpenSSL 3.5 LTS announcement: https://openssl-library.org/post/2025-02-20-openssl-3.5-lts/

NVD CVE-2018-25032 zlib: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-25032

NVD CVE-2022-37434 zlib: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-37434

NVD CVE-2023-45853 MiniZip: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-45853

NVD CVE-2009-3560 Expat: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2009-3560

PCRE official site: https://www.pcre.org/

NVD CVE-2015-3414 SQLite: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2015-3414

SQLite release history: https://sqlite.org/changes.html

POCO C++ release notes: https://docs.pocoproject.org/current/99100-ReleaseNotes.html

NVD CVE-2021-42260 TinyXML: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-42260

NVD CVE-2023-34194 TinyXML: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-34194

PostgreSQL release announcement including 13.23: https://www.postgresql.org/about/news/postgresql-181-177-1611-1515-1420-and-1323-released-3171/

SIGAR 1.6.4 Maven repository: https://repo1.maven.org/maven2/org/fusesource/sigar/1.6.4/

11. 최종 권고

본 솔루션의 현재 오픈소스 구성은 단순 업데이트 지연이 아니라 보안제품의 신뢰성에 직접 영향을 주는 보안 부채로 평가된다. 특히 네이티브 공통 라이브러리 세트(OpenSSL, zlib, Expat, SQLite, PCRE)와 POCO bundled 라이브러리를 함께 재정비해야 한다.

가장 중요한 첫 단계는 “실제 제품 바이너리에 어떤 라이브러리가 동적/정적으로 링크되어 있는지”를 확인하는 것이다. 정적 링크된 취약 라이브러리는 OS 패치나 shared object 교체만으로 해결되지 않으므로, 반드시 소스 빌드 체인과 릴리스 패키징 절차를 함께 점검해야 한다.